**Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 17/06/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 |  |  | - Viết Task | 0.25h | 17/06/2020 | 100% | Không | Không | Không | Không |
| 2 | JSP/Servlet | 23 | - Source code chạy được chức năng List User  - Code theo đúng convention của java  - Code commit lên SVN | 2.5h | 17/06/2020 | 100% | Không | Không | Không | Không |
|  |  |  | Review code màn hình chức năng List User | 1h | 17/06/2020 | 100% | Không | Không | Không | Không |
| 4 |  |  | - Viết WorkingReport | 0.25h | 17/06/2020 | 100% | Không | Không | Không | Không |