**Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 17/08/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Viết task |  | Hoàn thành viết task trước buổi học | 0.5 | 17/08/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 2 | Delete User | 81 | Commit code chức năng Xóa | 1h | 17/08/2020 | 100% | N | Không | Không | Không |
| 3 | Test chức năng Update | 83 | - Test case chức năng Update User: ADM003  - Test case chức năng Update User: ADM004 | 2h | 17/08/2020 | 50% | N | Không | Không | Không |
| 3 | Viết working report |  | Hoàn thành viết wp vào cuối buổi | 0.5 | 17/08/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |