**Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 18/07/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Viết task |  | Hoàn thành viết task trước buổi học | 0.5 | 18/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 2 | Code chức năng Login/Logout | 53 | - Code theo đúng convention  - Chạy được chức năng Login/Logout theo đúng requirement và commit lên SVN | 1h | 18/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 3 | Nghe review chức năng Login/Logout | 54 | - Biên bản review chức năng Login/Logout  - Commit source code đã sửa lên svn | 4 | 18/07/2020 | 100% | N | Không | Không |  |
| 4 | Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp list all - chưa có pagining | 57 | Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp list all - chưa có pagining | 2h | 18/07/2020 | 50% | Y | Không | Không | Không |
| 4 | Viết working report |  | Hoàn thành viết wp vào cuối buổi | 0.5 | 18/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |