**Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 28/07/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Viết task |  | Hoàn thành viết task trước buổi học | 0.5 | 28/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 2 | Commit file testcase và code ADM002 | 53 | Commit file testcase và code ADM002 lên svn | 0.5h | 28/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 3 | Thiết kế SAD + SDD chức năng Add User | 57 | - Tìm hiểu thiết kế của chức năng AddUser  - Nghe review SDD và SAD của chức năng AddUser | 1h | 28/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 4 | Code hiển thị màn hình ADM003 |  | - Code theo đúng convention + checklist  - Source code hiển thị màn hình ADM003 comit len SVN | 1.5h | 28/07/2020 | 50% | Y | Không đủ thời gian | Về nhà làm thêm | 29/07/2020 |
| 4 | Viết working report |  | Hoàn thành viết wp vào cuối buổi | 0.5 | 28/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |