**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 03/08/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 03/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Code phần ghi vào DB – trường hợp Add có thiết kế theo thiết kế SAD | 68 | * Review SAD của chức năng ghi DB, code hoàn chỉnh chức năng ghi DB | 3.5h | 03/08/2020 | 75% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà tiếp tục hoàn thành | 03/08/2020 |
| 3 | Dựa vào file test case tiến hành test chức năng Add -ADM003 đã tạo | 69 | * Tiến hành test chức năng Add – ADM003 đã tạo | 0h | 03/08/2020 | 0% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà tiếp tục hoàn thành | 04/08/2020 |
| 4 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 03/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |