**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 07/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 07/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Nghe Review dàn ý chức năng Add | 46 | Nghe review dàn ý chức năng Add màn hình ADM003 | 1.5h | 07/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Viết test case cho chức năng Add | 47 | * Requirement chức năng Add * QA nếu có * Dàn ý Testcase   - Checklist test case | 2h | 07/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 07/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |