**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 10/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Review toàn bộ chức năng Add + Edit của các màn hình ADM003, ADM004, ADM005 | 48 | Nghe review và sửa lại cho hoàn chỉnh test case các chức năng Add + Edit của màn hình ADM003, ADM004, ADM005 | 0.75h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Đọc và hiểu file checklist của dự án | 49 | * Đọc file ManageUser\_Checklist.xls | 0.5h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | Nghe giảng |  | Nghe giảng về cách tạo database và tạo cấu trúc thư mục source code | 1.25h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 5 | Tạo database cho bài tập cuối khóa | 50 | * Đọc file database.xls | 0.5h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 6 | Tạo cấu trúc thư mục source code | 51 | * Tạo cấu trúc cho project với thư mục 14\_nguyengiahung\_pro\_manageuser | 0.5h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 7 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 10/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |