**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 13/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 13/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Tiến hành code Login/ Logout | 52 | Vẽ Sequence diagram | 1.5h | 13/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Tiến hành code Login/ Logout | 52 | * Review Sequence diagram | 1h | 13/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | Tiến hành code Login/ Logout | 52 | Code Login | 1 h | 13/07/2020 | 10% | Y | Không kịp thời gian trên lớp | Về nhà hoàn thành | 14/07/2020 |
| 5 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 13/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |