**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 13/08/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 13/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Thiết kế SAD cho chức năng Xóa  Tài liệu trên tiến hành code hiển thị màn hình theo thiết kế | 79 | * Thiết kế SAD + SDD, code trường hợp delete dữ liệu trong DB * Nghe review SAD | 3.5h | 13/08/2020 | 50% | N | Không có | Không có | 14/08/2020 |
| 3 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 13/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |