**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 17/08/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 17/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Fix các bug chức năng update User | 82 | * Danh sách các bug (các case NG trong file test case chức năng add | 0h | 17/08/2020 | 0% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà làm | 18/08/2020 |
| 3 | Test theo test case | 79 | * Test màn hình ADM003 edit * Test màn hình ADM004 edit * Test màn hình ADM005 * Test màn hình ADM006 | 3.5h | 17/08/2020 | 90% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà làm | 18/08/2020 |
| 4 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 17/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |