**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 26/06/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 26/06/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Tìm hiểu requirement | 39 | Đọc hiểu tài liệu ADM003.xls, ADM004.xls, ADM005.xls | 1h | 26/06/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Tìm hiểu requirement | 39 | Nghe phân tích về requirement màn hình ADM003 | 1.75h | 26/06/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | Tìm hiểu requirement | 39 | Nghe phân tích về requirement màn hình ADM004 | 0.75h | 26/06/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 5 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 26/06/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |