**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 27/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 27/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Review tổng quan màn hình ADM002 | 61 | * Nghe review và sửa cho hoàn chỉnh các tính năng của màn hình ADM002 | 2.h | 27/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Vẽ sequence diagram cho tính năng Add của màn hình ADM003 | 60 | * Nghe phân tích chức năng Add User và vẽ sequence diagram | 1.5h | 27/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 27/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |