**Họ tên: Nguyễn Gia Hưng**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 29/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | Task |  | Làm task | 0.25h | 29/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Vẽ và review SAD + SDD chức năng Add User màn hình ADM004 | 64 | * Vẽ, nghe review và sửa cho hoàn chỉnh SAD + SDD chức năng Add User màn hình ADM004 | 1.75h | 29/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | Code hiển thị màn hình ADM004 trường hợp Add theo thiết kế SAD | 65 | * Code hàm getDefaultValue() * Tạo ADM004.jsp | 1.75h | 29/07/2020 | 50% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà tiếp tục hoàn thành | 29/07/2020 |
| 4 | WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 29/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |