**Họ tên: Phạm Hữu Phong**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 10/07/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **ID task trong plan** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực tế làm (h)** | **Deadline**  **(dd/mm/yyyy)** | **Hiện trạng (%)** | **Có bị trễ hay không (Y/N)** | **Nguyên nhân trễ** | **Cách khắc phục** | **Ngày dự định hoàn thành** |
| 1 | Project LA25AM1 |  | Viết task ngày 10/07/2020 | 15p | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 2 | Project LA25AM1 | 48 | Review lại TC của các màn hình trước | 1h | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 3 | Project LA25AM1 | 50 | Dùng cơ sở dữ liệu MySQL để tạo cơ sở dữ liệu cho bài tập cuối khóa manageuser. | 1h | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 4 | Project LA25AM1 | 49 | Đọc hiểu tài liệu ManageUser\_Checklist.xlsInput: | 30p | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 5 | Project LA25AM1 | 51 | Tạo cấu trúc thư mục source code cho bài tập cuối khóa theo mô hình MVC | 1h | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 6 | Project LA25AM1 |  | Viết WorkingReport ngày 10/07/2020 | 15p | 10/07/2020 | 100 | N |  |  |  |