**Họ tên: Nguyễn Nam Tùng Lâm**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report** 01/07/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 | **Task** |  | Làm task | 0.25h | 01/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | **Viết test case cho màn hình ADM002** | 41 | Viết test case bổ sung và sửa cho hoàn chỉnh | 1h | 01/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | **Nghe review và sửa test case theo tiêu chí** | 42 | Làm checklist tạo test case và checklist review | 1.5h | 01/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | **Nghe review và sửa test case theo tiêu chí** | 42 | Nghe review test case | 1.25h | 01/07/2020 | 100% | Y | Hết thời gian | Review cho xong | Không có |
| 5 | **WorkingReport** |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 01/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |