**Họ tên: Nguyễn Nam Tùng Lâm**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 03/08/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **ID task trong plan** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực tế làm (h)** | **Deadline**  **(dd/mm/yyyy)** | **Hiện trạng (%)** | **Có bị trễ hay không (Y/N)** | **Nguyên nhân trễ** | **Cách khắc phục** | **Ngày dự định hoàn thành** |
| 1 | Project LA25AM1 |  | Viết task ngày 03/08/2020 | 15p | 03/08/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 2 | Project LA25AM1 |  | Review sequence trường hợp insert vào DB | 1h | 03/08/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 3 | Project LA25AM1 | 68 | Code insert vào DB trường hợp Add | 2h30p | 03/08/2020 | 100 | N |  |  |  |
| 4 | Project LA25AM1 | 69 | Test màn hình ADM003 trường hợp ADD | 0p | 03/08/2020 | 0 | N | Sáng nay review và code hết thời gian nên về nhà làm test case ạ |  |  |
| 5 | Project LA25AM1 |  | Viết working report ngày  03/08/2020 | 15p | 03/08/2020 | 100 | N |  |  |  |