**Họ tên: Nguyễn Nam Tùng Lâm**

**Lớp: LA25-AM01**

**Working Report 04/06/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline  (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| 1 |  | None | Viết task bài JavaScript | 0.25h | 06/04/2020 | 100% | N | Không | Không | Không |
| 2 |  | 2 | Xem các bài review code bài tập JavaScript buổi 2 | 0.75h | 06/04/2020 | 100% | N | Không có Javascript.ppt | Không | Không |
| 3 |  | 3 | Viết function  changeMonth() | 2h | 06/04/2020 | 100% | N | Không | Không | Không |
| 4 |  | 4 | Viết function  Show hide Japan | 0h | 06/04/2020 | 0% | Y | Mất quá nhiều thời gian vào changeMonth | Làm thêm tại nhà | 06/05/2020 |
| 5 |  | 5 | Viết function Validate | 0h | 06/04/2020 | 50% | Y | Mất quá nhiều thời gian vào changeMonth | Làm thêm tại nhà | 06/06/2020 |
| 6 |  | 6 | Viết function delete | 0p | 06/04/2020 | 0% | Y | Mất quá nhiều thời gian vào changeMonth | Làm thêm tại nhà | 06/05/2020 |
| 7 |  | 7 | Viết Working Report | 0p | 06/04/2020 | 0% | Y | Mất quá nhiều thời gian vào changeMonth | Làm thêm tại nhà | 06/05/2020 |