Họ tên: Nguyên Thanh Lộc

Lớp: LA25-AM01

Working Report 03/06/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết Task | 1 | Viết Task | 0.25h | 04/06/2020 | 100% | N | Không | Không | Không |
| 2 | Chữa bài tập buổi trước | 2 | Chữa bài tập buổi trước | 1h | 04/06/2020 | 100% | N | không | không | không |
| 3 | Thực hành javascript | 3 | Làm bài thực hành javaScript | 2.5h | 04/06/2020 | 25% | Y | Do mất quá nhiều thời gian làm bài validate003 | Làm các bài dễ hơn trước | 05/06/2020 |
| 4 | Viết WorkingReport | 4 | Viết WorkingReport | 0.25h | 04/06/2020 | 100% | N | Không | Không | Không |