Họ tên:  Nguyễn Thanh Lộc

Lớp:  LA25-AM01

Working Report 21/07/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết task |  | Hoàn thành viết task trước buổi học | 0.5 | 21/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 2 | Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp Search - chưa có pagining | 53 | - Code theo đúng convention - Chạy được chức năng list user + search user theo đúng requirement – chưa có paging + comit code lên SVN. | 1h | 21/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |
| 3 | Code theo thiết kế màn hình ADM002 – có pagining | 57 | - Code theo đúng convention - Chạy được chức năng list user + search user + paging theo đúng requirement + comit code lên SVN. | 2h | 21/07/2020 | 50% | N | Không | Không | Không |
| 4 | Viết working report |  | Hoàn thành viết wp vào cuối buổi | 0.5 | 21/07/2020 | 100% | N | Không có | Không | Không |