Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc

Lớp: LA25-AM01

Working Report 25/06/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - Viết Task | 15p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 2 | Bài tập cuối khóa | 37 | -Tìm hiểu requirement bài tập cuối khóa | 40p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 3 |  | 37 | Đọc hiểu tài liệu ADM001.xls | 40p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 4 |  | 37 | Đọc hiểu tài liệu ADM002.xls | 50p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
|  |  | 37 | -Đọc hiểu tài liệu [ghi ID man hinh]_ note requirement.doc | 40p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 5 |  | 37 | Ghi QA cần thiết sau khi đọc xong ADM002.xls | 25p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 6 |  | 37 | Note các ý chính | 20p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |
| 7 |  | 34 | - Đọc và hiểu theo tài liệu Design.ppt -Viết lại mô tả của file Software Architecture Document.doc, chức năng ListUser ra 1 file ListUserFolow | 3h | 25/06/2020 | 100% |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Viết WorkingReport | 10p | 25/06/2020 | 100% | N |  |  |  |