Họ tên: Nguyễn Gia Hưng

Lớp: LA25-AM01

Working Report  06/08/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Task |  | Làm task | 0.25h | 06/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | ## Sửa code màn hình ADM003 và AMD004 | 71 | - Sửa code hoàn chỉnh cho những bug của màn hình ADM003 và ADM004 | 0.5h | 06/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | ## Dựa vào file test case tiến hành test chức năng Add -ADM004 đã tạo | 70 | - Tiến hành test chức năng Add – ADM004 đã tạo | 3h | 06/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | ## Vẽ SAD cho màn hình ADM005 Từ tài liệu trên tiến hành code hiển thị màn hình ADM005 theo thiết kế | 72 | - Vẽ SAD và code màn hình ADM005 | 0h | 06/08/2020 | 0% | Y | Không kịp thời gian | Về nhà tiếp tục làm | 07/08/2020 |
| 5 | ## WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 06/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |