Họ tên: Nguyễn Gia Hưng

Lớp: LA25-AM01

Working Report  09/07/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Task |  | Làm task | 0.25h | 09/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | ## Viết test case chức năng Update cho màn hình ADM003 và ADM004 | 49 | Viết test case chức năng Update cho màn hình ADM003 và ADM004 | 3h | 09/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | ## Nghe review và sửa theo review chức năng Update | 49 | Nghe review và sửa test case chức năng Update màn hình ADM003, ADM004 | 1h | 09/07/2020 | 80% | Y | Trễ thời gian | Ở lại review xong | 09/07/2020 |
| 4 | ## WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 09/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |