Họ tên: Nguyễn Gia Hưng

Lớp: LA25-AM01

Working Report  14/07/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Task |  | Làm task | 0.25h | 14/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | ## Tiến hành code Login/ Logout | 52 | ### Hoàn thành Login | 1h | 14/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | ## Review code Login/ Logout | 53 | - Review code Login | 1.75h | 14/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | ## Tiến hành code Login/ Logout | 52 | Hoàn thành Logout | 0.75 h | 14/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 5 | ## WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 14/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |