Họ tên: Nguyễn Gia Hưng

Lớp: LA25-AM01

Working Report  14/08/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Task |  | Làm task | 0.25h | 14/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Thống kê những vấn đề trong toàn bộ PRJ | 81 | - Thống kê những vấn đề trong toàn bộ PRJ - Thêm, sửa những vấn đề đó | 3.5h | 14/08/2020 | 80% | Y | Làm không kịp | Về nhà hoàn thành | 15/08/2020 |
| 3 | ## WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 14/08/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |