Họ tên: Nguyễn Gia Hưng

Lớp: LA25-AM01

Working Report  22/07/2020

| STT | Tên dự án | ID task trong plan | Nội dung công việc | Thời gian thực tế làm (h) | Deadline (dd/mm/yyyy) | Hiện trạng (%) | Có bị trễ hay không (Y/N) | Nguyên nhân trễ | Cách khắc phục | Ngày dự định hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Task |  | Làm task | 0.25h | 22/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 2 | ## Code trường hợp sort có paging | 59 | - Hoàn chỉnh tính năng sort có paging | 2.75h | 22/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 3 | ## Review code toàn bộ chức năng của màn hình ADM002 | 60 | - Nghe review và sửa code cho hoàn chỉnh theo yêu cầu | 075h | 22/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |
| 4 | ## WorkingReport |  | Làm bài workingReport | 0.25h | 22/07/2020 | 100% | N | Không có | Không có | Không có |